**ALFA WEP:**

**PRESENTACION DE PRESUPUESTO:**

El cliente me contacta mediante mail

****Se le ofrece las vías de comunicación****, para la mayoría de proyectos, las reuniones presenciales son necesarias, pero también le ofrecere contactarnos por video llamada, llamadas telefónicas o meet.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS:

Luego de concertar la primera reunión con el cliente el presupuesto tendrá como objetivo.

La barra de navegacion se conformara por: Home, Info, Descargar, Contactos, Recargar, Incio de secion y Registrarse.

La wep debera contar con un index (pag principal-home), esta misma tendra imgenes/carrusel con imagenes sobre el contenido del juego y una series de paso para ingresar a la comunidad.

Una pagina informatica que contendra todos los datos del mismo.

Una pagina de Descarga, esta misma tendra los pasos a seguir para la instalacion del juego y un link de descarga.

Una pagina de Recarga , donde se mostraran oferta y precios de la moneda del juego para que los usuarios puedan ver comprar.

Una pagina de inicio de secion y registrar su cuenta, en el mismo el usuario ingresara o registrara su cuenta para formar parte de la comunidad.

PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS:

Balsamiq.

Sublime (html).

Sublime (css).

Node-sass.

Git.

GitHub.

FASES DE DESARROLLO:

FASE 1 - Definición del proyecto

Se realizará una sesión (online) de 1 hora de duración con el objetivo de matizar las tareas descritas en el presupuesto o añadir, modificar o eliminar cualquiera de ellas antes de dar comienzo al proyecto. En caso de que surja cualquier modificación, se actualizará el presente presupuesto. Una vez finalizada la sesión, se redactará un listado de recursos, documentos y material necesario para el desarrollo de la web. Este listado será enviado por correo electrónico al cliente.

FASE 2 - Recopilación del material (15 días)

Durante esta fase se recopilará el material necesario para el proyecto, solicitado tras la consultoría inicial. Le ayudaremos a organizar los contenidos y a recopilar los datos necesarios para poder realizar el desarrollo de su página web. Antes de dar comienzo esta fase, se le enviará un email con todo el material requerido.

FASE 3 - Desarrollo (tiempo aproximado de 6 semanas)

El desarrollo no comenzará hasta que disponga de todo el material necesario ya que de ello dependerá el diseño y estructura de la página web. Se realizará el desarrollo siguiendo los puntos descritos en el presupuesto y toda decisión del técnico deberá estar ligada al cumplimiento de objetivos.

FASE 4 Presentación del proyecto

Se realizará una segunda sesión (online) de 1 hora de duración donde se mostrará el proyecto final. Durante la sesión es posible que surjan modificaciones. Este presupuesto contempla los siguientes tipos de casos:

Errores técnicos de funcionalidad, diseño o usabilidad.

Ausencia de elementos descritos en este presupuesto.

Si surgieran nuevas funcionalidades o la modificación de funciones principales de la página que impliquen horas de desarrollo no contempladas anteriormente, se desarrollarán bajo un nuevo presupuesto.

FASE 5 - Ajustes y modificaciones (1 semana)

Se realizarán los ajustes solicitados tras la presentación del proyecto y se realizará una nueva demostración para dejar finalizado el desarrollo.

FASE 6 - Fin de proyecto y formación

Una vez finalizado el proyecto, se migrará al sitio final. Se procederá al cobro del importe restante del presupuesto. En ese momento el cliente recibirá los accesos para administrar el sitio web y podrá asistir a una formación online para que pueda gestionar correctamente la página web.

ALOJAMIENTO:

Se alojara en un servidor privado el cual sera Hostinger (https://www.hostinger.com.ar/), este mismo costara $400 por mes.

|  |  |
| --- | --- |
| SERVICIOS INCLUIDOS | -diseño  -seo  -configuración de analítica  -capacitaciones |
| PLAZO DE ENTREGA | Cantidad de Revisiones:Se revisara el proyecto en dos momentos en este caso haría dos reuniones para revisión del proyecto, una revisión en la entrega del diseño y luego otra a la hora de entregar la página web. El proyecto se entregara en un plazo prudente de 6 semanas. |
| FORMAS DE PAGO | Medios de pago contado efectivo, por transferencia bancaria o a través de tarjeta de crédito.  Se deberá abonar una entrega inicial del 50% al inicio y un 50% al final. |

# **FIRMA Y ACUERDO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa | Alfa Wep | Fecha | 30/7/2022 |
| Responsable | Luciano Caffaro | CIF / NIF |  |
| FIRMA / SELLO |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO WEB** | | | |
| **Servicio** | **Precio** | **Tiempo de ejecución (desde la recepción del 100% del material)** | **Contratado** |
| Desarrollo web | $100.000  + IVA | 6 semanas |  |
| Mantenimiento Web | $8.000  + IVA / mes | Una vez finalizado el desarrollo |  |
| Gestión de dominio y hosting | $400  + IVA / mes | Requerido al comienzo del desarrollo |  |
| Comienzo: a partir del 30 de julio (validez de 30 días desde la emisión) *Previo pago del adelanto y aceptación del presupuesto* | | | |